Рафик Загрутдинов: завершается бетонирование опор моста через реку Яуза на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе
09.09.2020
«Мы вышли на завершающий этап бетонирования опор моста через реку Яуза на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – Мост станет составной частью эстакады основного хода от станции МЦК «Ботанический сад» до улицы Сельскохозяйственная, обеспечит движение автотранспорта по трем полосам в каждом направлении».
В настоящее время завершаются работы по установке подферменников, ведется работа по уходу за бетоном, подготовка к покрасочным работам.
Напомним, на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью 17,9 километра. В том числе:
- 3 эстакады основного хода, 2 эстакады съезда, суммарной протяженностью 5,316 километра;
- реконструкция моста через реку Яуза, протяженностью 31,39 метра;
- строительство 3-х мостов через реку Лихоборка, суммарной протяженностью 148,3 метра.
Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро «Ботанический сад». Будет реконструировано 2 выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.
Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.
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