Ремонт трамвайных путей в Строгине планируют завершить летом 2021 года
27.01.2021

Ремонт трамвайных путей в районе Строгино затягивается: окончание работ по ремонту трамвайных путей на Авиационной улице перенесено на конец июня 2021 года. Об этом сообщается на портале ГУП «Мосгортранс».
«Ориентировочный срок завершения работ перенесён Межведомственной рабочей группой на конец июня 2021 года по просьбе подрядчика. Это решение связано с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Напомним, что на время ремонта трамвайных путей запущены компенсационные маршруты автобусов № 015 и № 030. Автобусы № 015 следуют от Таллинской через улицу Маршала Катукова до «Щукинской» и метро «Сокол». № 030 — от Таллинской улицы через метро «Строгино», «Щукинская» и улицу Академика Курчатова до МЦК Стрешнево.
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